30.12.2022 года

Отчет

О реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения» за 2022 год.

1. **Основные результаты реализации**

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Красноярского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения» за 2022 год.

 Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

 - приобретение оборудование для водозаборных скважин;

 - установка станции очистки воды (бурение скважины)

 - Установка водозаборных скважин

- ремонт здания котельной по улице Боровая1 .

**2.Оценка эффективности реализации Программы**

На выполнение программных мероприятий на 2022 год предусматривались средства с местного бюджета Красноярского сельского поселения – 60,0 тыс.рублей из них израсходовано на мероприятия по программе – 129,0 тыс. рублей. Увеличение составило 89,0тыс.руб..

Из них:

На изготовление водозаборной скважины м-н Центральный-84,0 тыс. рублей

На ремонт котельной ул. Боровая -13,0 тыс. рублей

На содержание водозаборных скважин – 32,0 тыс. рублей

*Эффективность целевой программы*

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения»

1. эффективность программы в сравнение с уровнем 2021г. за счет привлечения районных средств на ремонт котельной в сумме 65,2 тыс. рублей, на изготовление водозаборной скважины в сумме 500,00 тыс. рублей имеет положительное значение.
2. цели и задачи достигнуты